# Báo Cáo Xử Lý User Story & Theo Dõi Trello

## Bước 1. Viết User Story cho R5

- User Story: Là một quản lý phòng khám, tôi muốn tự cập nhật giá các gói khám của phòng khám mình, để không phải nhờ admin RikkeiCare sửa thủ công qua email nữa.

- Giải thích chọn vai trò "quản lý phòng khám" thay vì "admin RikkeiCare":

  - Vì người trực tiếp hiểu rõ, chịu trách nhiệm và muốn chủ động thay đổi giá dịch vụ của họ chính là phía phòng khám. Dùng vai trò này giúp giải quyết đúng gốc rễ vấn đề kinh doanh (giảm tải cho admin tổng và tăng tốc độ cập nhật dữ liệu).

## Bước 2. Viết Phần "Then" Cho 2 AC Của R5

- AC 1 (Thành công):

  - Given quản lý phòng khám đã đăng nhập,

  - When nhập giá mới hợp lệ cho một gói khám rồi nhấn "Lưu",

  - Then hệ thống lưu thông tin thành công, hiển thị thông báo "Cập nhật giá thành công" và mức giá mới lập tức xuất hiện công khai trên ứng dụng cho khách hàng xem.

- AC 2 (Thất bại):

  - Given quản lý phòng khám đang chỉnh sửa gói khám và để trống ô giá (hoặc nhập giá âm),

  - When nhấn "Lưu",

  - Then hệ thống từ chối lưu, giữ nguyên giá cũ và hiện thông báo lỗi yêu cầu nhập số tiền hợp lệ.

## Bước 3. Thẻ R5 Đã Sẵn Sàng Chưa?

- Kết quả: CHƯA được kéo sang cột "Ready for Sprint".

- Vì sao?: Mặc dù thẻ đã có User Story và Acceptance Criteria, nhưng theo quy chuẩn hoàn thành của nhóm thì vẫn chưa được ước lượng thời gian/story points. Thiếu bước này thì team chưa thể biết nó có vừa vặn để làm xong trong 1 Sprint hay không.

## Bước 4. Hoàn Thiện Thẻ R5 Trên Trello

Sau khi đã ước lượng xong và được kéo vào Sprint, thông tin chi tiết trên thẻ Trello của R5 được thiết lập như sau:

- Nhãn: Xanh dương (Feature - vì đây là tính năng mới dành cho người dùng phía phòng khám).

- Người phụ trách: Dev Backend + Dev Frontend phụ trách tính năng Quản lý gói khám (ví dụ: Nam Dev).

- Checklist các việc cần làm:

  - Thiết kế API cập nhật giá gói khám cho Quản lý phòng khám (có phân quyền RBAC).

  - Xây dựng giao diện danh sách gói khám và form chỉnh sửa giá.

  - Viết test case và kiểm thử luồng cập nhật thành công/thất bại (AC1 & AC2).

- Hạn hoàn thành: Cuối Sprint hiện tại (ví dụ: Thứ Sáu tuần này).

- Vị trí thẻ trong cột: Nếu R5 là việc ưu tiên cao nhất trong Sprint Backlog, thẻ sẽ được đặt ở vị trí trên cùng của cột Sprint Backlog để team nhìn thấy đầu tiên và ưu tiên xử lý trước.